Dpt INFO – Tableau de bord – STAGE 2017

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Bilan
Objectifs	- Poser le problème / - veille techno / - Lister le matériel	- Achat du matériel / - réflexion sur l’IHM		Étude de la documentation	Projet bien avancé après cette première semaine
Outils utilisés	Internet	internet		Doc technique/Internet	Documentation papier et numérique
Documentation	Doc technique des composants	non
Contacts	Courts entretiens quotidiens avec le maître de stage (2-3)
Résultats	- Matériel listé / - veille techno / - ébauche de code pour récupérer le signal des capteurs	Après discussion, orientation vers une appli Web plutôt que C++		Compréhension de certains mécanismes de la machine
Difficultés	Tension des capteurs non compatible avec le microcontrôleur	Revendeur électronique vannetais fermé		Documentation longue et rédigée en anglais	Quelques difficultés qui retardent l’avancement
Initiatives	Toutes les décisions prises, puisque je suis mon équipe
Acquis		Fonctionnement de circuits intégrés		- principe de communication en RS232 / - Réglage de la machine
Commentaires